约Fan APP风险登记册

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **描述** | **根本原因** | **类型** | **概率** | **影响** | **责任人** | **应对策略** |
| R1 | 食客认可度不高 | 大众对新型APP信任度不足 | 商业风险 | 高 | 高 | 卢丹琦 | 深入分析食客群体特点和需求，设计出符合他们的平台 |
| R2 | 厨师参与度不高 | 厨师对电子商务的了解不够、信心不足，及需要做一定的配合缺乏意愿 | 用户风险 | 高 | 高 | 沈梦琪 | 深入分析厨师群体特点和需求，设计出符合他们的平台 |
| R3 | 人员不能及时到位 | 无法快速组建技术团队 | 人员风险 | 中 | 高 | 魏佳 | 及时调度相应的人员到位 |
| R4 | 无法获得足够的推广费用 | 产品快速推广时，需要大量的资金，目前团队不具备，需要寻找投资 | 资金风险 | 高 | 高 | 姚静 | 及时争取引进投资 |