项目章程

* **项目名称**

约Fan

* **项目经理**

魏佳

* **项目背景**

某市大量上班族晚饭用餐的主要方式为食堂就餐、订外卖或快餐店用餐。市民当中存在有较好厨艺、有充裕时间，但缺乏展示平台的民众，他们不主要以盈利为目的，只为解决独自或两人用餐菜品种类单一的问题。如今O2O平台的成熟以及互联网的普及，可以通过构建服务实现厨师和食客共享晚餐的有益局面。

* **项目目标**

建设并运营一个厨师和食客可以共享晚餐并平摊晚餐费用的O2O平台，同时提供便捷的生鲜采集服务。

* **项目范围**
  + 厨师支持：入住、设置菜品及分类、订单处理、查看历史数据；
  + 食客选择：厨师相关信息（年龄、性别、擅长菜系、住址距离）查询及浏览、下单预约、结账、评价、个人中心；
  + 公共功能：聊天、广告、生鲜菜品供应、特定活动；
  + 管理员功能：厨师审核、广告管理、生鲜货物管理、活动安排、分析数据；
* **进度**
  + 2019．3月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
  + 2019．4月：产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2019．5—6月：组建APP建设团队，进入建设期；
  + 2019．7-8月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的商家和学生进行测试）；
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**