项目章程

* **项目名称**

约饭

* **项目经理**

魏佳

* **项目背景**

现在社会存在很多不会做饭的年轻人，以及不会变换花样却不想去饭馆聚餐的家庭，同样还有很多拥有零散时间，做饭非常好吃却被家庭束缚不能在饭馆整日上班的人员。可以通过让大厨上门的方式给大厨提供就业机会，给年轻人健康饮食的机会。

* **项目目标**

建设并运营一个连接大厨与需要上门做饭的本地化电子商务平台，为不会做饭却对饮食有要求的年轻人提供大厨上门服务。

* **项目范围**
  + 大厨支持：入住、对菜品的管理及分类、订单处理、查看历史数据；
  + 学生采购：菜品查询及浏览、下单、结账、评价、个人中心；
  + 公共功能：广告、菜品推荐、特定活动；
  + 管理员功能：大厨审核、广告管理、推荐菜品管理、活动安排、分析数据；
* **进度**
  + 2018．9月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
  + 2018．10月：产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2018．11—12月：组建网站建设团队，进入建设期；
  + 2019．1-3月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的大厨和客户进行测试）；
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**