项目章程

* **项目名称**

约饭APP

* **项目经理**

魏佳

* **项目背景**

某市拥有一定数量待业（或有较多可支配时间）且拥有厨师资质的求职人员（以下统称：抢单者），同时拥有大量有经济能力、接受上门服务理念的家庭与个人（以下统称：下单者）。下单者对做饭有很大的困扰，而抢单者的就业问题急需解决。如今上门服务样式很多，可以通过网络提高人才资源的利用率，利用上门服务的形式解决抢单与下单二者的问题。

* **项目目标**

建设并运营一个连着抢单者和下单者两类人群的服务平台，为某市的就业率与人民生活质量提供高质量服务。

* **项目范围**
  + 抢单者支持：抢单，查看历史订单；
  + 下单者下单：需求查询及浏览、下单、结账、评价、个人中心；
  + 公共功能：广告、特定活动；
  + 管理员功能：抢单者审核、广告管理、推荐抢单者管理、活动安排、分析数据；
* **进度**
* 2019．3月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
  + 2019．4月：产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2019．5—6月：组建网站建设团队，进入建设期；
  + 2019．7-10月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的商家和学生进行测试）；
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**