项目章程

* **项目名称**

“上门厨师”手机app

* **项目经理**

魏佳

* **项目背景**

大部分青年都不会做饭，或者有会做饭的青年也因为一个人在城市打拼认为自己一个人做饭吃太过于孤独，不愿意做饭， 几乎都选择了叫外卖的方式，如今网上叫外卖的方式已经成熟，那么我们可以通过类似的方式出一个让不会做饭的青年可以叫上门厨师为他们服务的app，这样可以促进双方的共同发展。

* **项目目标**

建设并且运营一个能够使用手机软件叫一位上门厨师的服务，为所有不会做饭又想在家吃饭的青年们提供便捷之处。

* **项目范围**
  + 厨师：注册自己的个人信息，抢单，上传菜品
  + 消费者：查看厨师星级，筛选合适的厨师，评价
  + 公共功能：广告，特色菜品
* **进度**
  + 2019.3月：组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
  + 2019.4月：产品的需求细化，产品设计细化；
  + 2019.5月-7月：组建开发团队，进入开发期；
  + 2019.8-10月：产品进入测试阶段；
* **交付成果**
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**