项目章程

* **项目名称**

“上门厨师”手机APP

* **项目经理**

魏佳

* **项目背景**

某城市有很多不会做饭，或者做饭不太好吃的家庭，但在逢年过节又要招待客人，去饭店吃又不太卫生，不如在家里买菜做，既健康又卫生，还可以增加一些人情味。而对于那些没有时间给父母做饭的人，又提供了方便，父母不喜欢在外边吃，那就不如请个上门厨师来给他们做饭，集体有孝心，有健康省力。

* **项目目标**

建设一个为做饭而苦恼的人提供便利的上门厨师，也为那些待业“厨师”提供兼职的手机APP。

* **项目范围**
  + “厨师”支持：会做菜的人注册此APP，抢单，订单处理，推送文章；
  + 用户下单：浏览、下单、结账、评价、订单处理、个人中心；
  + 公共功能：广告、厨师推荐、特定活动、文章推送；
  + 管理员功能：厨师审核、广告管理、推荐厨师管理、活动安排、分析数据；
* **进度**
  + 2019.3月：组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
  + 2019.4月：产品的需求细化，产品设计细化；
  + 2019.5月-7月：组建开发团队，进入开发期；
  + 2019.8-10月：产品进入测试阶段；
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**